# Ata da reunião de planejamento do 4º trimestre

Ateliê Digital Paineira · liderança

Esta ata registra a reunião de planejamento do 4º trimestre do Ateliê Digital Paineira, em que a liderança revisou os resultados do trimestre anterior, definiu as prioridades do Projeto Atlas, aprovou duas contratações e organizou o calendário de capacitação até dezembro. As decisões e os responsáveis estão consolidados no fim do documento.

# Dados da reunião

| Item | Registro |
| --- | --- |
| Data | 8 de outubro de 2026 |
| Horário | 14h às 16h05 |
| Local | Sala Jequitibá e videochamada |
| Condução | Rosa Albuquerque, direção geral |
| Registro | Carolina Mendes, operações |

## Participantes

Rosa Albuquerque, direção geral

Daniel Moretti, tecnologia e segurança

Juliana Prates, pessoas e cultura

Rodrigo Saldanha, comercial

Lívia Cardoso, design

Carolina Mendes, operações

## Pauta

- Resultados do 3º trimestre

- Projeto Atlas: início, equipe e riscos

- Contratações para o 4º trimestre

- Capacitação e eventos

- Assuntos gerais

# 1. Resultados do 3º trimestre

Rosa abriu a reunião apresentando os números do trimestre. A receita ficou 8% acima do previsto, com destaque para os contratos de manutenção, que passaram a representar quase um terço do faturamento e trouxeram mais previsibilidade ao caixa.

Daniel relatou que a migração dos ambientes de teste para a nova infraestrutura foi concluída sem incidentes e que o tempo médio de implantação caiu de quarenta para doze minutos. Lívia observou que a biblioteca de componentes de interface já é usada em quatro projetos e reduziu o tempo de prototipação.

Como ponto de atenção, Rodrigo lembrou que dois clientes atrasaram pagamentos e sugeriu revisar as condições de cobrança nas próximas propostas.

# 2. Projeto Atlas

O Projeto Atlas, com a Rede Farol de Materiais de Construção, foi aprovado pelo cliente na semana anterior. Trata-se de um aplicativo de pedidos para lojistas parceiros, com integração ao sistema de estoque do cliente.

Rodrigo apresentou o escopo vendido e o cronograma de dezesseis semanas. Daniel alertou que a integração com o estoque depende de uma interface que o cliente ainda está documentando, e propôs começar pelo módulo de catálogo, que não depende dela. A proposta foi aceita por todos.

## Riscos levantados

Atraso na documentação da integração de estoque do cliente.

Equipe de design com outro projeto terminando em novembro.

Período de festas de fim de ano no meio do cronograma.

# 3. Contratações

Juliana apresentou os perfis abertos. Foram aprovadas a contratação de uma pessoa desenvolvedora com experiência em aplicativos móveis e de uma pessoa designer de produto em nível pleno, ambas para início em novembro. A vaga de analista de dados foi adiada para o primeiro trimestre do próximo ano.

# 4. Capacitação e eventos

Ficou definido que o encontro de fim de ano será presencial, na primeira semana de dezembro, com uma tarde de apresentações dos projetos do ano. Juliana vai organizar duas oficinas internas: acessibilidade em interfaces, conduzida por Lívia, e segurança no desenvolvimento, conduzida por Daniel.

# 5. Assuntos gerais

Carolina informou que o contrato do escritório vence em março e que haverá uma consulta às equipes sobre o uso dos espaços antes da renovação. Não houve outros assuntos.

# Decisões

| Nº | Decisão | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciar o Projeto Atlas pelo módulo de catálogo | Daniel Moretti | 20/10/2026 |
| 2 | Revisar condições de cobrança das propostas | Rodrigo Saldanha | 31/10/2026 |
| 3 | Abrir as duas vagas aprovadas | Juliana Prates | 15/10/2026 |
| 4 | Agendar oficinas de acessibilidade e segurança | Juliana Prates | 30/11/2026 |
| 5 | Consultar equipes sobre o uso do escritório | Carolina Mendes | 15/12/2026 |

# Próxima reunião

A próxima reunião de acompanhamento será em 5 de novembro de 2026, às 14h, no mesmo formato. Esta ata foi lida e aprovada pelos participantes ao final da reunião.